| Таблица 3- График производства работ Наименование работ Объем Трудоемкость, чел.-час Машиноемкость, маш.-час Состав звена Продолжительность. работ, час ед. изм. кол-во норм. принят. норм. принят. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Предварительная планировка площадки бульдозером – ДЗ-8 1000м2 6,30 1,82 1,65 1,82 1,65 Машинист 6р.-1 1,65 Разработка котлована экскаватором ЭО-4321 в автотранспорт 100 м3 83,27 166,54 151,4 166,54 151,4 Машинист 6р.-1 151,40 Ручная доработка дна котлована 1м3 1514,09 1968,31 1789,37 1968,31 1789,37 Землекоп 3р.-1, 2р.-5 298,23 Обратная засыпка пазух и фундамента бульдозером – ДЗ-8 100 м3 3,98 1,71 1,55 1,71 1,55 Машинист 6р.-1 1,55 Уплотнение грунта в пазухах фундамента электрической трамбовкой ИЭ - 4502 100 м2 19,90 37,81 34,37 37,81 34,37 Землекоп 3р.-1 34,37 Всего: 2176,19 1978,34 2176,19 1981,78 487,20 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |